|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Task** | **Start time** | **Finish time** | **Implemented by** | **Evaluation(%)** |
| Feasibility study phase |  |  |  |  |
| Write documents | 12/11/2021 | 15/11/2021 | Nguyễn Quốc Bảo | 20 |
| Contribute idea | 12/11/2021 | 15/11/2021 | Nguyễn Hùng Anh | 15 |
| Contribute idea | 12/11/2021 | 15/11/2021 | Ngô Minh Hiếu | 20 |
| Contribute idea | 12/11/2021 | 15/11/2021 | Nguyễn Quốc Bảo | 15 |
| Review and edit | 12/11/2021 | 15/11/2021 | Nguyễn Hùng Anh | 30 |
| Requirement Analysis phase |  |  |  |  |
| Database analysis | 16/11/2021 | 16/11/2021 | Nguyễn Quốc Bảo | 20 |
| Database analysis | 16/11/2021 | 16/11/2021 | Ngô Minh Hiếu | 40 |
| Database analysis | 16/11/2021 | 16/11/2021 | Nguyễn Hùng Anh | 40 |
| Design phase |  |  |  |  |
| Layout | 17/11/2021 | 18/11/2021 | Ngô Minh Hiếu | 50 |
| Layout | 17/11/2021 | 18/11/2021 | Nguyễn Quốc Bảo | 50 |
| Deployment phase |  |  |  |  |
| Create database and add records | 19/11/2021 | 20/11/2021 | Nguyễn Quốc Bảo | 5 |
| Review database and edit | 20/11/2021 | 20/11/2021 | Nguyễn Hùng Anh | 1 |
| Create project | 20/11/2021 | 20/11/2021 | Nguyễn Hùng Anh | 1 |
| Create class, DAO, utilities and add libraries | 20/11/2021 | 20/11/2021 | Ngô Minh Hiếu | 10 |
| Create main layout | 21/11/2021 | 21/11/2021 | Nguyễn Quốc Bảo | 2 |
| Login form and feature | 20/11/2021 | 22/11/2021 | Ngô Minh Hiếu | 5 |
| Admin home | 22/11/2021 | 25/11/2021 | Nguyễn Quốc Bảo | 5 |
| Employee home | 22/11/2021 | 25/11/2021 | Nguyễn Hùng Anh | 5 |
| User home | 22/11/2021 | 25/11/2021 | Nguyễn Hùng Anh | 5 |
| Order ticket | 30/11/2021 | 15/12/2021 | Ngô Minh Hiếu | 10 |
| Movie manage | 26/11/2021 | 15/12/2021 | Nguyễn Hùng Anh | 10 |
| Ticket manage | 26/11/2021 | 15/12/2021 | Nguyễn Hùng Anh | 10 |
| Employee manage | 26/11/2021 | 15/12/2021 | Nguyễn Quốc Bảo | 10 |
| User manage | 26/11/2021 | 15/12/2021 | Ngô Minh Hiếu | 10 |
| Revenue | 26/11/2021 | 15/12/2021 | Nguyễn Hùng Anh | 10 |
| Review and edit | 18/12/2021 | 18/12/2021 | Nguyễn Hùng Anh | 1 |
| Testing phase |  |  |  |  |
| After finish layout and homes | 25/11/2021 | 25/11/2021 | Ngô Minh Hiếu | 20 |
| After finish order ticket | 15/12/2021 | 15/12/2021 | Nguyễn Hùng Anh | 30 |
| After finish manages | 15/12/2021 | 15/12/2021 | Nguyễn Quốc Bảo | 30 |
| After finish revenue | 15/12/2021 | 15/12/2021 | Nguyễn Hùng Anh | 20 |
|  |  |  |  |  |